PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR FASES Agente Conversacional · Gestión de Recursos BC Teams (Fase 1) · WhatsApp Business (Fase 2) · Azure Container App · Azure OpenAI · BC On-Premise Transformación Digital · Febrero 2026

| FASE 1 — MVP Azure Bot | FASE 2 — WhatsApp + Robustez | FASE 3 — Observabilidad | FASE 4 — Escala |
| --- | --- | --- | --- |

Cada fase es un producto terminado y vendible por sí solo. La empresa decide hasta dónde llegar.

# 1. Por qué este enfoque por fases

El agente de Gestión de Recursos tiene múltiples capas de complejidad. Implementarlo todo de golpe implica meses de desarrollo, coste mensual máximo desde el primer día y la necesidad de justificar una inversión completa antes de haber demostrado valor.

El enfoque por fases invierte esa lógica: la Fase 1 entrega funcionalidad real en semanas con el coste mínimo posible, y deja que la empresa decida si continuar. Cada fase siguiente añade robustez o nuevos canales, no funcionalidad nueva de base.

| Enfoque fase a fase | Todo de golpe |
| --- | --- |
| Valor funcional en 3–4 semanas | Valor funcional en 3–4 meses |
| Coste inicial: ~65 €/mes | Coste inicial: ~200–300 €/mes |
| Empresa aprueba fase a fase | Hay que justificar todo antes de empezar |
| Riesgo técnico distribuido | Riesgo concentrado en lanzamiento |
| Si se para en Fase 1, pérdida mínima | Si se para a mitad, inversión perdida |
| Aprendizaje en producción real | Diseño basado en suposiciones |

# 2. Resumen de fases — visión rápida

| Fase | Nombre | Qué incluye | Coste/mes | Duración | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVP — Azure Bot | Container App + OpenAI + Gateway + OData BC + Power Automate. Canal Azure Bot. Todos los perfiles. | ~65 € | 3–4 sem. | BAJO |
| 2 | WhatsApp + Robustez | WhatsApp activado como canal adicional del bot ya existente. Jefes de Obra en campo. Key Vault. Alertas proactivas. | ~90 € | 3 sem. | BAJO |
| 3 | Observabilidad | App Insights + Azure Monitor. Dashboard operativo. Saber qué pasa antes de que lo reporte un usuario. | ~120 € | 2 sem. | BAJO |
| 4 | Escala | Bot Teams nativo + Redis + Service Bus si los datos de Fase 3 lo justifican. | ~160 € | 3–4 sem. | BAJO |

| FASE 1 MVP — Azure Bot ~65 €/mes 3–4 semanas | El agente funciona. Consultas y acciones reales sobre BC. Todos los perfiles desde el primer día. |
| --- | --- |

Argumento para la empresa: "Con el coste de una cena de equipo al mes, RRHH, Obra, Compras y Dirección pueden consultar y operar sobre Business Central en lenguaje natural desde Teams — sin tocar BC directamente."

## Canal Fase 1: Azure Bot Service — Teams

El agente se registra como Azure Bot y se publica en el canal de Microsoft Teams. El usuario lo encuentra en Teams como cualquier otro bot o contacto y chatea directamente con él. Sin frontend que mantener, sin pestaña web, sin coste. El Bot Service es gratuito (plan F0) y en Fase 2 se activa WhatsApp sobre el mismo bot sin tocar nada del orquestador.

| Canal | Azure Bot Service — canal Teams nativo |
| --- | --- |
| Plan del bot | F0 gratuito. S1 en producción: céntimos por mensaje. |
| Usuarios | RRHH / Administración, Jefes de Obra (en oficina), Responsable de Compras, Dirección |
| Autenticación | SSO con Entra ID. Sin login adicional para el usuario de Teams. |
| Tiempo de setup del canal | ~3–4 horas: App Registration Entra + registro bot + activar canal Teams. |
| Ventaja clave para Fase 2 | WhatsApp se añade activando un canal adicional en el mismo bot. Sin cambios en el orquestador. |

## Componentes incluidos en Fase 1

| Componente / Recurso | ¿Incluido? | Coste/mes | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Bot Service (F0) | ✅ SÍ | ~0 € | Gratuito. Canal Teams nativo desde el inicio. En Fase 2 se activa WhatsApp como canal adicional sobre el mismo bot. |
| Azure Container Registry | ✅ SÍ | ~5 € | Aloja la imagen Docker del orquestador. Coste fijo mínimo. |
| Azure Container App (Consumption) | ✅ SÍ | ~5–15 € | Orquestador Python/FastAPI. Pago solo por uso real. |
| Azure OpenAI — GPT-4o mini | ✅ SÍ | ~40–50 € | Motor del agente. Modelo más económico con calidad suficiente para este caso de uso. |
| On-premises Data Gateway | ✅ SÍ | 0 € | Software gratuito en servidor existente. Imprescindible para conectar con BC on-prem. |
| Power Automate (2 flows) | ✅ SÍ | ~15 € | Solo para invocar codeunits BC (release + post de documentos). El resto va OData directo. |
| Azure Key Vault | ❌ NO | — | Fase 1: credenciales en variables de entorno cifradas del Container App. Aceptable para MVP interno. |
| Redis Cache | ❌ NO | — | Estado de sesión en memoria del Container App. Suficiente con pocas réplicas. |
| Azure Service Bus | ❌ NO | — | Alertas BC por webhook HTTP directo al Container App. Sin cola de mensajes. |
| WhatsApp Business | ❌ NO | — | Fase 2. Se activa como canal adicional del bot ya existente. |
| Azure Monitor / App Insights | ❌ NO | — | Fase 3. Logs básicos del Container App son suficientes en MVP. |

TOTAL FASE 1: ~65–80 €/mes (el coste dominante es OpenAI, variable según volumen de conversaciones)

## Qué puede hacer el agente desde el primer día — todos los perfiles

| Capacidad funcional | Qué puede hacer el usuario |
| --- | --- |
| Consultar estado de un recurso | "¿Dónde está el portátil serie ABC123?" → estado, empleado asignado, fecha de asignación. |
| Ver activos de un empleado | "¿Qué tiene asignado María López?" → lista completa de recursos activos con fechas. |
| Buscar recursos disponibles | "¿Hay portátiles disponibles?" → filtrado por categoría y estado Available en BC. |
| Consultar stock de licencias | "¿Cuántas licencias de M365 quedan libres?" → POOL vs ASIGNADAS en almacén RECURSOS. |
| Estado de la flota de vehículos | "¿Qué vehículos tienen la ITV próxima a vencer?" → lista con matrícula, fecha y días restantes. |
| Asignar recursos — Delivery | "Asigna el portátil REC-00021 y licencia M365 a Pedro" → crea y contabiliza el documento Delivery en BC. |
| Devolver recursos — Return | "Registra la devolución de Ana Ruiz" → propuesta automática de líneas, condición por ítem, contabilización. |
| Transferir recursos — Transfer | "Transfiere el móvil de Ana a Carlos" → documento Transfer, actualiza Assignment Entry. |
| Crear incidencia de mantenimiento | "La grúa REC-00045 está averiada" → crea Maintenance Record (Corrective) en BC con estado Planned. |
| Historial de asignaciones | "¿Quién ha tenido asignado este vehículo?" → Assignment Entry histórica filtrada por recurso. |
| Alertas proactivas básicas | BC envía webhook al Container App al ejecutar Job Queue diaria. El agente notifica en Teams. |

## Arquitectura técnica Fase 1

USUARIO — Teams (bot nativo) RRHH · Compras · Dirección · Jefe de Obra (en oficina)

↕  HTTPS

AZURE CONTAINER APP — Python / FastAPI + LangChain Orquestador ¦ Function Calling (12 tools) ¦ Estado sesión en memoria ¦ OData Client (httpx) ¦ Webhook receiver

↕ Azure OpenAI GPT-4o mini     ↕ Power Automate (2 flows — posting BC)     ↕ OData v4 directo (consultas)

On-premises Data Gateway — túnel HTTPS entre Azure y la red corporativa

↕  OData v4  /  Webhook HTTP saliente

BC ON-PREMISE — OData v4 ¦ Codeunits 50100–50105 ¦ Tablas 50100–50108 ¦ Job Queue diaria

## Gestiones necesarias antes de arrancar Fase 1

En Azure — ~1 día de setup

- Crear Resource Group (ej: rg-agente-recursos).

- Crear Azure Container Registry y subir la imagen Docker inicial del orquestador.

- Crear Azure Container App (Consumption). Variables de entorno: OPENAI_ENDPOINT, OPENAI_KEY, BC_GATEWAY_URL, BC_ODATA_USER, BC_ODATA_PASSWORD, PA_POST_FLOW_URL, PA_RELEASE_FLOW_URL.

- Solicitar acceso a Azure OpenAI si no se tiene (formulario Microsoft, 1–3 días hábiles). Desplegar gpt-4o-mini.

- Crear 2 flows en Power Automate: release de documento BC + post (contabilización). Usar el conector BC on-premise certificado.

En BC On-Premise — requiere coordinación con el equipo BC

- Instalar el On-premises Data Gateway en un servidor Windows con acceso a BC. Verificar que aparece Online en Azure Portal.

- Publicar las páginas del módulo como Web Services OData v4 en BC: Assignment Headers, Assignment Entries, Resources, Insurance, Maintenance Records.

- Crear usuario de servicio SVC_AGENTE con permisos mínimos: lectura sobre todo el módulo, escritura solo sobre documentos de asignación y Maintenance Record.

- En codeunit 50102 (AL): añadir HttpClient para enviar webhook al Container App al finalizar la evaluación de alertas diaria.

- Verificar cada endpoint OData con Postman antes de iniciar el desarrollo de las tools.

Para el canal Azure Bot — ~3–4 horas

- Crear App Registration en Microsoft Entra ID: nombre del bot, permisos User.Read y offline_access.

- Crear el recurso Azure Bot Service (F0 gratuito) en el mismo Resource Group. Configurar el endpoint de mensajería apuntando al Container App: https://<container-app-url>/api/messages.

- Implementar el endpoint /api/messages en el Container App con el SDK de Bot Framework para Python (botbuilder-core). Unas 50 líneas de código que normalizan el mensaje entrante.

- Activar el canal Microsoft Teams en el portal del bot. El bot aparecerá en Teams en minutos.

- Aprobar la app en el catálogo corporativo de M365 si la empresa requiere aprobación de admin. En muchos casos el usuario puede añadirlo directamente.

| FASE 2 WhatsApp + Robustez ~90 €/mes 3 semanas adicionales | El Jefe de Obra opera desde el móvil en campo. Los secretos están seguros. Las alertas son automáticas. |
| --- | --- |

Argumento para la empresa: "Los Jefes de Obra no están en el ordenador. Están en la obra. Con WhatsApp pueden consultar la ITV del camión, reportar una avería o asignar una herramienta desde el móvil, exactamente igual que si lo hicieran desde Teams en la oficina."

## Canal Fase 2: WhatsApp Business — Jefes de Obra en campo

La clave de diseño es que Azure Bot Service actúa como adaptador de canal universal. En Fase 1 tiene activado el canal Teams. En Fase 2 se activa WhatsApp como canal adicional sobre el mismo bot ya registrado. El orquestador Python no cambia ni una línea. El bot normaliza el mensaje entrante independientemente de si viene de Teams o de WhatsApp y lo entrega al Container App exactamente igual.

Opciones de canal WhatsApp — decisión pendiente

| Opción | Coste/msg | Setup | Cuándo elegirla |
| --- | --- | --- | --- |
| Twilio for WhatsApp | ~0.005 $ | 1–2 días (sandbox inmediato) | Recomendada para Fase 2. Sandbox de desarrollo funciona en horas sin aprobación de Meta. Para producción se aprueba el número (1–2 semanas). Añade ~10 €/mes. Muy documentado, fácil integración con Python. |
| Azure Communication Services (ACS) | ~0.005 $ | 1 semana | Opción ideal si se quiere todo en Azure. Mismo ecosistema, Managed Identity, mismo portal. El proceso de aprobación del número con Meta tarda igual que Twilio en producción. |
| WhatsApp Business API directa (Meta) | 0 $ (solo tarifas Meta) | 3–4 semanas | Máximo control, sin intermediario. Pero el proceso de verificación de empresa con Meta es el más largo. No recomendada para Fase 2 por el tiempo de espera. |

Decisión pendiente. Se recomienda Twilio para Fase 2 por velocidad de arranque, con migración a ACS en Fase 4 si se quiere unificar todo en Azure. El código del orquestador cambia menos de 50 líneas entre un proveedor y otro.

## Qué añade la Fase 2

| Componente / Recurso | ¿Incluido? | Coste/mes | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| WhatsApp — canal adicional en Azure Bot | ✅ AÑADE | ~5–10 € | Se activa el canal WhatsApp en el bot ya existente vía ACS o Twilio. El orquestador no cambia nada. |
| Azure Key Vault | ✅ AÑADE | ~5 € | Las credenciales salen de las variables de entorno. Managed Identity. Rotación sin redespliegue. |
| Alertas proactivas mejoradas | ✅ AÑADE | 0 € extra | Las alertas BC llegan a Teams (perfiles de oficina) y a WhatsApp (Jefes de Obra). Enrutamiento por perfil. |
| Persistencia de sesión mejorada | ✅ AÑADE | 0 € extra | Almacenamiento ligero de historial en el Container App. Sin Redis todavía. |
| Redis Cache | ❌ AÚN NO | — | Solo si hay más de 2–3 réplicas simultáneas activas. No esperado en este volumen. |
| Azure Service Bus | ❌ AÚN NO | — | El webhook directo BC → Container App sigue siendo suficiente. |
| Bot Teams nativo | ❌ AÚN NO | — | Fase 4. |
| App Insights | ❌ AÚN NO | — | Fase 3. |

TOTAL FASE 2: ~90 €/mes (+25 € respecto a Fase 1: Twilio ~10 € + Key Vault ~5 € + Container App min-replica 1 ~10 €)

## Arquitectura técnica Fase 2 — dos canales, un orquestador

| Azure Bot RRHH · Compras · Dirección · Obra (oficina). |  | WhatsApp Business Jefes de Obra en campo. |
| --- | --- | --- |

↓  HTTPS  ↓                                                              ↓  Webhook  ↓

AZURE CONTAINER APP — Channel Adapter ¦ Orquestador ¦ Function Calling ¦ OData Client Misma lógica para ambos canales. El adaptador normaliza el mensaje entrante independientemente del origen.

↕ Azure OpenAI     ↕ Key Vault     ↕ Power Automate     ↕ OData directo

On-premises Data Gateway

↕

BC ON-PREMISE

| FASE 3 Observabilidad ~120 €/mes 2 semanas adicionales | Sabes exactamente qué hace el agente, cuánto tarda y qué falla — antes de que lo reporte un usuario. |
| --- | --- |

Argumento para la empresa: "El agente lleva semanas en producción. Ahora necesitamos saber cuánto cuesta realmente cada mes, qué consultas son las más frecuentes, si hay errores silenciosos y cuánto tarda cada operación. Eso vale 30 € al mes."

| Componente / Recurso | ¿Incluido? | Coste/mes | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Application Insights | ✅ AÑADE | ~20–30 € | Latencia por tool, tokens consumidos por tipo de consulta, tasa de error OData, sesiones activas por canal (Teams vs WhatsApp). |
| Azure Monitor — alertas operativas | ✅ AÑADE | ~5 € | Alerta si el Container App cae, si el gateway se desconecta o si el error rate supera umbral configurable. |
| Dashboard operativo | ✅ AÑADE | 0 € extra | Azure Workbook con métricas: coste OpenAI diario, consultas por perfil y canal, alertas BC generadas vs. gestionadas, latencia media. |
| Redis / Service Bus / Bot Teams | ❌ AÚN NO | — | Solo si App Insights muestra que realmente son necesarios. Los datos deciden, no las suposiciones. |

TOTAL FASE 3: ~120 €/mes (+30 € por App Insights y Monitor)

| FASE 4 Escala ~160 €/mes 3–4 semanas adicionales | Bot Teams nativo. Garantía de entrega de alertas. Soporte a más usuarios simultáneos. |
| --- | --- |

Argumento para la empresa: "App Insights nos dice que hay X usuarios simultáneos, que se pierden Y alertas al día por cold start y que los usuarios de Teams prefieren el bot nativo a la pestaña. Estos datos justifican esta inversión adicional."

| Componente / Recurso | ¿Incluido? | Coste/mes | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal WhatsApp — migración a ACS | ⏳ OPCIONAL | 0 € diferencia | Si se quiere unificar todo en Azure, migrar de Twilio a Azure Communication Services. El orquestador no cambia. |
| Azure Service Bus | ✅ AÑADE si datos lo justifican | ~10 € | Cola de alertas para garantizar entrega aunque el Container App esté en cold start. Solo si App Insights muestra pérdida de alertas. |
| Redis Cache | ✅ AÑADE si datos lo justifican | ~15 € | Persistencia de sesión entre réplicas. Solo si App Insights muestra más de 3 réplicas simultáneas activas. |
| Migración WhatsApp a ACS | ⏳ OPCIONAL | 0 € diferencia | Si se quiere unificar todo en Azure y eliminar Twilio como dependencia externa. |

TOTAL FASE 4: ~160 €/mes máximo — y solo si los datos de Fase 3 lo justifican. Sin datos que lo pidan, no se implementa.

# 3. Comparativa final — coste y valor por fase

| Fase | Coste/mes | Acumulado | Qué se gana |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — MVP Azure Bot | ~65–80 € | ~80 € | Agente funcional completo para todos los perfiles. Consultas y acciones transaccionales sobre BC. Canal Azure Bot. |
| Fase 2 — WhatsApp + Robustez | +25 € | ~90 € | WhatsApp para Jefes de Obra en campo. Key Vault. Alertas proactivas automáticas enrutadas por canal y perfil. |
| Fase 3 — Observabilidad | +30 € | ~120 € | Visibilidad completa del sistema. Saber qué pasa, cuánto cuesta y qué falla antes de que lo reporte un usuario. |
| Fase 4 — Escala | +40 € | ~160 € | Bot Teams nativo. Garantía de entrega de alertas. Soporte a mayor volumen de usuarios simultáneos. |

# 4. Decisión recomendada

Arrancar con Fase 1. Aprobar Fase 2 cuando Fase 1 lleve 2–4 semanas en producción.

La Fase 1 entrega el 90% del valor funcional del agente. Cualquier organización que use BC y tenga el módulo de Gestión de Recursos puede justificar 65–80 €/mes para que sus equipos operen sin tocar BC directamente.

La Fase 2 tiene un argumento especialmente sólido: los Jefes de Obra ya usan WhatsApp en el día a día. No necesitan aprender nada nuevo. El agente simplemente aparece en el canal que ya tienen abierto. Ese argumento es fácil de vender internamente.

Las fases 3 y 4 son mejoras de ingeniería que se aprueban con datos en la mano, no con suposiciones. App Insights en Fase 3 es precisamente la herramienta que genera esos datos.

Riesgo real de quedarse en Fase 1 para siempre: ninguno relevante. El único escenario donde no es suficiente es con más de 50 usuarios activos diarios simultáneos — y eso es observable y gestionable cuando ocurra.

Transformación Digital · Plan de implementación por fases · Febrero 2026